Wasabi　Cloud Run 移行計画

上長説明資料

2026年7月　販売チーム　木村

# 1. 現状と課題

現在の運用環境

| 項目 | 現状 |
| --- | --- |
| 実行環境 | 木村個人の Windows PC（常駐プロセス） |
| 依存性 | 個人 PC が停止すると全機能が停止 |
| 利用者 | 木村のみ（1名） |
| データ保存先 | ローカル Firestore（weekly-relay プロジェクト） |
| Slack Bot | PC が起動している間のみ応答可能 |

課題

個人 PC 依存：出張・休暇時に週次レポートが生成されない

拡張困難：他メンバーへの展開がローカル環境前提のため困難

可用性：PC スリープ・再起動で Slack Bot が停止する

データ分散：個人 PC の Firestore に蓄積されており共有できない

# 2. 移行方針

基本方針

GCP Cloud Run（サーバーレス）へ移行し、個人 PC 依存を解消する

SmartSync チームが同じ基盤（andst-hd-ax プロジェクト）を使用しており、同等の仕組みで構築する

データ蓄積先を SmartSync Firestore（andst-hd-ax）に統一し、将来の全社展開の基盤とする

Slack Bot は費用承認後に Cloud Run 化する。それまでは現行（ローカル PC 起動）を維持する

移行スコープ（今回対象）

| 機能 | 現状 | 移行後 | 今回対象 |
| --- | --- | --- | --- |
| 週次レポート生成・KB更新 | 金曜 18:00 PC 常駐 | Cloud Run Job（金曜 18:00 自動実行） | ○ |
| Slack Bot（RAG 質問応答） | PC 起動時のみ応答 | ローカル PC 維持（費用承認後に移行） | ×（後続対応） |
| 未対応チケット警告（朝 9:00） | PC 常駐 | ローカル PC 維持（後続検討） | × |
| 日次夕方サマリー（17:30） | PC 常駐 | ローカル PC 維持（後続検討） | × |

# 3. アーキテクチャ概要（移行後）

週次処理フロー

【毎週金曜 18:00 JST】 Cloud Scheduler ↓ 自動トリガー 【Cloud Run Job: wasabi-weekly-job】（andst-hd-ax） ┣ Backlog API → 担当チケット・コメント収集 ┣ Slack API → 参加チャンネルのメッセージ収集 ┣ Google Calendar → 議事録 URL 取得（OAuth token） ┃ ├ Drive フォルダ取得（Meet Recordings） ┃ └ カレンダー添付取得（オーナー不問）← Wasabi 独自 ┣ Gemini API → 議事録要約・レポート生成 ┣ SmartSync Firestore → KB（ナレッジベース）書き込み ┗ Backlog API → 週次レポートを課題コメントに転記 【Secret Manager（andst-hd-ax）】 API キー・OAuth トークンを安全に管理（SmartSync と同じ仕組み）

Slack Bot フロー（移行後も変わらず）

【Slack メンション / DM】 ↓ 【Slack Bot（ローカル PC 起動 ／ 将来: Cloud Run Service）】 ┣ SmartSync Firestore Vector Search → 関連ドキュメント検索 ┗ Gemini API → 自然言語で回答生成

# 4. コスト試算

今回対象（週次 Job のみ）

| コンポーネント | スペック | 月額概算 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- |
| Cloud Run Job （wasabi-weekly-job） | メモリ 2Gi / CPU 2 タイムアウト 3600秒 | 約 $1〜2 （約 150〜300 円） | 実行時間 約 10〜30 分 / 週 アイドル時は課金なし |
| Cloud Scheduler | 週 1 回実行 | 無料枠内 （$0） | 月 3 ジョブまで無料 |
| Secret Manager | シークレット 5〜6 件 | 約 $0.03 （約 5 円） | アクセス 1 万回 / 月まで無料 |
| Artifact Registry （コンテナ保存） | イメージ 約 500MB | 約 $0.05 （約 8 円） | 最初の 0.5GB は無料 |
| 合計 | — | 約 $1〜2 / 月 （約 150〜310 円） | SmartSync チームと同プロジェクトのため管理コスト最小 |

将来対応（Slack Bot Cloud Run 化）

| コンポーネント | スペック | 月額概算 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- |
| Cloud Run Service （wasabi-bot） | メモリ 512Mi / CPU 1 min-instances=1（常時起動） | 約 $2〜3 （約 300〜450 円） | Socket Mode WebSocket のため 最小インスタンス 1 が必須 |
| 合計追加分 | — | +約 $2〜3 / 月 （+約 300〜450 円） | SmartSync の WebApp も同条件・同コストで運用中 |

※ 参考: SmartSync チームも本番 WebApp を min-instances=1 の Cloud Run Service で運用しており、同等のコストが発生している

# 5. 期待効果

| 観点 | 現状の課題 | 移行後 |
| --- | --- | --- |
| 可用性 | 個人 PC 停止で週次レポートが欠損 | Cloud Run が自動実行。PC 不要 |
| 拡張性 | 1名のみ利用可能 | 20名規模への展開基盤が整う |
| データ共有 | 個人 PC の Firestore に蓄積。共有不可 | SmartSync Firestore に統合。チームで共有可能 |
| 保守性 | PC の起動・管理が必要 | コンテナ化により環境依存がなくなる |
| セキュリティ | API キーが .env ファイルに平文保存 | Secret Manager で暗号化管理 |

# 6. 実装スケジュール（案）

| フェーズ | 内容 | 期間目安 |
| --- | --- | --- |
| Phase 1（今回承認対象） | 週次 Job の Cloud Run 化 ・Dockerfile / Secret Manager 整備 ・Cloud Run Job デプロイ・動作確認 ・Cloud Scheduler 設定 | 2〜3 週間 |
| Phase 2（費用承認後） | Slack Bot の Cloud Run Service 化 ・常時起動 Service デプロイ ・ローカル PC 運用の廃止 | 1〜2 週間 |
| Phase 3（将来） | 対象メンバー拡大（部内 20 名） ・SmartSync への Backlog/Slack 追加登録 ・各メンバーの KB 収集設定 | 別途検討 |

# 7. 前提・制約

GCP プロジェクト andst-hd-ax は SmartSync チームが管理。木村はプロジェクト管理者権限を取得済み

Google Calendar / Drive の OAuth トークンは初回のみ手動発行が必要。以降は自動更新（長期有効）

SmartSync チームの Firestore（smart-sync）を読み書きするため、事前にデータポリシーの合意が望ましい

Slack Bot の Cloud Run 化は Phase 2 として別途費用申請を行う